1.Tóm tắt đồ án

Hệ thống Smart Parking dùng Machine Learning để dự đoán nhóm thời gian gửi xe từ đặc trưng người gửi xe, thời gian vào, ngày trong tuần, lịch học và lịch sử gửi xe. Kết quả dự đoán phục vụ bốn nghiệp vụ:

Đề xuất khu vực đỗ xe phù hợp (ví dụ khu ra vào nhanh / đỗ lâu / qua đêm).

Phạt khi gửi xe quá số giờ so với nhóm thời gian hoặc thời lượng dự đoán.

Khi xe ra, đối chiếu biển số và loại xe có khớp với lúc vào hay không.

Hỗ trợ quản lý nhu cầu chỗ đỗ theo khung giờ (mô hình dự đoán nhu cầu).

Luồng nghiệp vụ thống nhất

| Bước | Việc hệ thống làm | Đầu ra nhóm cần có |
| --- | --- | --- |
| 1. Xe vào | Nhận thông tin người gửi, biển số, loại xe, thời điểm vào, lịch học | Hồ sơ vào bãi (cơ sở dữ liệu) |
| 2. Dự đoán ML | Phân loại nhóm thời gian gửi + ước lượng phút gửi + nhu cầu khu | Nhóm hành vi, thời lượng, khu đề xuất |
| 3. Đề xuất chỗ | Gán khu A/B/C/D theo nhóm thời gian và mật độ | Khu đỗ gợi ý hiển thị cho người dùng / bảo vệ |
| 4. Theo dõi gửi | So sánh thời gian thực tế với hạn dự kiến | Cảnh báo / tính phạt quá giờ |
| 5. Xe ra | Đối chiếu biển số + loại xe; chốt thời gian ra; tính phí/phạt | Phiếu ra hợp lệ hoặc cảnh báo sai lệch |

2. Vai trò cố định

| Thành viên | Vai trò cố định | Trách nhiệm xuyên suốt |
| --- | --- | --- |
| TV1 (Nhóm trưởng) | Điều phối & tích hợp hệ thống | Lập kế hoạch tuần; chia việc chi tiết; rà soát chất lượng; gom mô hình vSáo Flask; chuẩn hóa báo cáo/slide; chịu trách nhiệm nộp bài đúng hạn. |
| Thành viên 2 (điền tên) | Dữ liệu – đặc trưng – đánh giá mô hình | Dẫn dắt pipeline dữ liệu và feature; bảng đánh giá mô hình; đảm bảo thí nghiệm lặp lại được; viết phần phương pháp trong báo cáo. |
| Thành viên 3 (điền tên) | Nghiệp vụ bãi xe – giao diện – kiểm thử | Dẫn dắt quy tắc đề xuất khu, phạt quá giờ, kiểm tra biển số/loại xe; giao diện demo; kịch bản kiểm thử người dùng; viết phần triển khai trong báo cáo. |

3. Bảng phân công chi tiết theo từng phần đồ án

| Phần / sản phẩm | Chính | Cùng làm (việc cụ thể) |
| --- | --- | --- |
| P0. Khởi động nhóm Repo Git, quy ước đặt tên, lịch họp, phân vai, đọc lại đề và phạm vi. | TV1 | TV2: chuẩn bị môi trường Python, requirements. TV3: lập nhóm chat, mẫu biên bản họp tuần. |
| P1. Khảo sát & đặc tả bài toán Mô tả người dùng, luồng vào–ra, nhóm thời gian gửi xe, ràng buộc trường học (lịch học, giờ cao điểm). | TV1 | TV2: liệt kê đặc trưng đầu vào (người gửi, giờ vào, thứ, lịch học, lịch sử). TV3: phác thảo 4 nghiệp vụ: đề xuất khu, phạt quá giờ, kiểm tra biển/loại xe, quản lý ra vào. |
| P2. Thu thập / sinh dữ liệu Script generate_data.py, dữ liệu thô parking_data_raw.csv, giả lập lịch học và lịch sử gửi xe. | TV2 | TV1: thống nhất schema cột, ràng buộc hợp lệ. TV3: kịch bản dữ liệu (sinh viên, xe máy/ô tô, overnight, ngày thi). |
| P3. Làm sạch dữ liệu clean_data.py, xử lý thiếu/lỗi/ngoại lai, thống nhất biển số và loại xe. | TV2 | TV1: quy tắc loại bản ghi bất thường. TV3: kiểm tra tính nhất quán biển số – loại xe – MSSV. |
| P4. EDA (phân tích khám phá) Notebook 04_eda: phân bố thời lượng, theo thứ, theo giờ, theo lịch học, theo khu. | TV2 | TV1: chọn biểu đồ đưa vào báo cáo. TV3: nhận xét nghiệp vụ (giờ tan học, khu quá tải). |
| P5. Feature engineering Đặc trưng người gửi, thời gian vào, ngày trong tuần, lịch học, rolling history, overnight count. | TV2 | TV1: rà soát rò rỉ dữ liệu (data leakage) và split train/test. TV3: giải thích ý nghĩa từng đặc trưng cho slide. |
| P6. Mô hình phân loại nhóm thời gian gửi xe Classification: Early_Return / Full_Day / Overnight / … — đây là mô hình trung tâm của đề. | TV1 | TV2: thử nhiều thuật toán, bảng metric (accuracy, F1, confusion matrix). TV3: định nghĩa nhãn nghiệp vụ và ngưỡng giờ từng nhóm. |
| P7. Mô hình hồi quy thời lượng gửi (phút) Dùng để ước lượng giờ ra dự kiến và làm mốc tính phạt quá giờ. | TV1 | TV2: MAE/RMSE, so sánh với baseline. TV3: quy đổi phút → giờ ra dự kiến trên giao diện. |
| P8. Dự đoán nhu cầu chỗ đỗ theo khung giờ Demand model: hỗ trợ đề xuất khu khi bãi đông. | TV2 | TV1: gắn kết quả demand vào logic gợi ý khu. TV3: hiển thị nhu cầu hiện tại trên dashboard. |
| P9. So sánh & chọn mô hình cuối Notebook 09–10, lưu best_*.pkl, giải thích vì sao chọn mô hình đó. | TV1 | TV2: bảng so sánh đầy đủ, hyperparameter tuning. TV3: viết đoạn “kết quả và thảo luận” dễ hiểu cho hội đồng. |
| P10. Logic đề xuất khu vực đỗ Early_Return → khu ra vào nhanh; Full_Day → khu đỗ lâu; Overnight → khu an ninh qua đêm; có xét mật độ. | TV3 | TV1: nhúng vào API /api/predict. TV2: kiểm tra trên tập dữ liệu mẫu các ca điển hình. |
| P11. Phạt gửi xe quá số giờ Công thức: thời gian thực tế so với nhóm/thời lượng dự đoán; bậc phạt; trường hợp miễn (lịch học kéo dài, sự cố). | TV3 | TV1: chốt công thức và ví dụ tính. TV2: sinh ca kiểm thử (đúng giờ / trễ nhẹ / trễ nặng / overnight). |
| P12. Quản lý xe ra: biển số + loại xe Lúc vào lưu biển số, loại xe; lúc ra bắt buộc khớp; xử lý sai lệch (cảnh báo, khóa phiếu, ghi log). | TV3 | TV1: thiết kế bảng CSDL phiếu vào/ra. TV2: quy tắc chuẩn hóa chuỗi biển số (chữ hoa, bỏ dấu cách). |
| P13. Ứng dụng web demo (Flask) Trang vào bãi, dashboard, lịch sử, API dự đoán, giao diện đề xuất khu / phạt / xác thực ra xe. | TV3 | TV1: gắn 3 mô hình đã train, xử lý lỗi load model. TV2: chuẩn bị bộ dữ liệu demo và giải thích số liệu trên UI. |
| P14. Cơ sở dữ liệu SQLite (hoặc tương đương): người dùng, xe, lượt vào-ra, dự đoán, phạt, log sai biển/loại xe. | TV1 | TV2: dictionary dữ liệu (data dictionary). TV3: form nhập liệu và truy vấn lịch sử. |
| P15. Kiểm thử Unit test data/features/model; kịch bản tay: vào đúng, ra sai biển, quá giờ, đề xuất khu. | TV3 | TV2: test pipeline dữ liệu và metric. TV1: checklist trước khi demo GVHD. |
| P16. Báo cáo đồ án Mở bài, cơ sở lý thuyết, dữ liệu, mô hình, nghiệp vụ, kết quả, hạn chế, hướng phát triển. | TV1 | TV2: viết chương dữ liệu – mô hình – đánh giá (bản nháp). TV3: viết chương hệ thống – giao diện – kịch bản sử dụng (bản nháp). Cả nhóm đọc chéo và thống nhất giọng văn. |
| P17. Slide thuyết trình & demo live 10–15 phút: bài toán → pipeline → kết quả ML → 3 nghiệp vụ (khu, phạt, kiểm tra xe) → kết luận. | TV1 | TV2: 3–4 slide phương pháp và số liệu. TV3: demo màn hình vào/ra và tình huống sai biển / quá giờ. Cả nhóm diễn tập ít nhất 2 lần. |
| P18. Tài liệu tham khảo & nộp bài references.bib, mã nguồn sạch, README chạy được, USB/link nộp. | TV1 | TV2: kiểm tra notebook chạy từ đầu đến cuối. TV3: kiểm tra app chạy được trên máy khác. |

4. Việc bắt buộc cả 3 người cùng làm

| Hoạt động chung | Mục tiêu | Bằng chứng hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Workshop 1: đọc pipeline dữ liệu | Ai cũng giải thích được từ raw CSV → clean → feature → split | Mỗi người ghi 5–7 câu tóm tắt pipeline vào biên bản |
| Workshop 2: train 1 mô hình phân loại | Ai cũng chạy được notebook classification và đọc confusion matrix | Screenshot kết quả + nhận xét 1 điểm mạnh / 1 hạn chế |
| Workshop 3: gắn mô hình vào app | Ai cũng gọi được API dự đoán và giải thích recommended_zone | Demo chung 3 ca: về sớm, cả ngày, qua đêm |
| Workshop 4: nghiệp vụ ra xe | Ai cũng tính được 1 ví dụ phạt quá giờ và 1 ca sai biển số | Bảng 5 tình huống mẫu trong báo cáo |
| Đọc chéo báo cáo / slide | Không để một người viết mà hai người không nắm nội dung | Mỗi thành viên ghi nhận xét vào mục 9 của tài liệu này |
| Diễn tập thuyết trình | Biết phần mình trình bày và trả lời câu hỏi phần người khác | Biên bản diễn tập, thời gian nói của từng người |

5. Định nghĩa nghiệp vụ cần chốt sớm

Nhóm trưởng chủ trì họp chốt các định nghĩa dưới đây. TV2 chuẩn bị số liệu gợi ý từ EDA. TV3 đưa góc nhìn vận hành bãi xe. Cả nhóm ký xác nhận.

| Hạng mục cần chốt | Đề xuất ban đầu (sửa được) | Người đề xuất | Đã chốt? |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm thời gian gửi xe | Ví dụ: Về sớm < 3,5 giờ; Cả ngày 4–12 giờ; Qua đêm ≥ 12 giờ; Dài ngày (nếu có) | TV3 + TV1 | ☐ |
| Đặc trưng người gửi xe | MSSV/loại người dùng, loại xe, khu hay đỗ, thói quen lịch sử | TV2 | ☐ |
| Lịch học đưa vào model | is_exam_week, có tiết sáng/chiều, ngày học / ngày nghỉ | TV2 + TV1 | ☐ |
| Quy tắc đề xuất khu A/B/C/D | Về sớm → khu ra nhanh; cả ngày → B/C; overnight → D an ninh | TV3 + TV1 | ☐ |
| Công thức phạt quá giờ | Phút vượt = thực tế − mốc dự đoán; bậc phí; làm tròn 15/30 phút | TV3 | ☐ |
| Đối chiếu lúc ra | Khớp biển số (chuẩn hóa) VÀ khớp loại xe; sai 1 trong 2 là cảnh báo | TV3 + TV1 | ☐ |
| Metric chọn mô hình | Ưu tiên F1 macro (nhóm overnight thường ít mẫu) + MAE thời lượng | TV2 + TV1 | ☐ |

6. Lịch theo mốc

| Mốc | Nội dung | Sản phẩm nhìn thấy được | Ngày (điền) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Phạm vi + dữ liệu thô chạy được | CSV raw + mô tả cột + biên bản chốt định nghĩa | ……… |
| M2 | EDA + feature + split | Notebook 03–05 chạy được, hình đưa vào báo cáo | ……… |
| M3 | Có mô hình phân loại + hồi quy baseline | Bảng metric, confusion matrix, MAE | ……… |
| M4 | Mô hình cuối + logic khu/phạt/biển số | 3 file .pkl + mô tả quy tắc nghiệp vụ | ……… |
| M5 | Demo web đủ 3 nghiệp vụ | Vào bãi → gợi ý khu → ra xe (đúng/sai biển, quá giờ) | ……… |
| M6 | Báo cáo + slide bản hoàn chỉnh | PDF/DOCX báo cáo, PPTX, README chạy 1 lệnh | ……… |
| M7 | Diễn tập & nộp | Video/ảnh demo, checklist nộp đủ file | ……… |

7. Danh sách việc “cần làm” để nhóm tick khi bắt đầu

In trang này dán nhóm chat hoặc đính kèm biên bản họp đầu tiên.

☐  Chốt 7 định nghĩa nghiệp vụ.

☐  Cài môi trường: Python, pip install -r requirements.txt, chạy được Jupyter.

☐  Chạy thử python app/app.py sau khi có model (hoặc ghi rõ model chưa train).

☐  Thống nhất nhãn phân loại và công thức phạt bằng ví dụ số cụ thể.

☐  Phân công viết báo cáo theo chương (nháp TV2/TV3, nhóm trưởng biên tập).

☐  Tạo checklist demo: 1 ca về sớm, 1 ca cả ngày, 1 ca overnight, 1 ca sai biển, 1 ca quá giờ.

☐  Đặt hạn M1–M7 trùng với lịch môn học / lịch GVHD.

☐  Diễn tập thuyết trình: TV1 mở bài + kết luận; TV2 phương pháp; TV3 demo nghiệp vụ.

8. Gợi ý cách trình bày trước hội đồng

TV1 (nhóm trưởng): bài toán trường học, vì sao cần dự đoán nhóm thời gian gửi xe, đóng góp của từng người, kết luận.

Thành viên 2: dữ liệu, đặc trưng (người gửi, giờ vào, thứ, lịch học, lịch sử), mô hình phân loại/hồi quy/nhu cầu, số liệu đánh giá.

Thành viên 3: demo vào bãi → hệ thống đề xuất khu; quá giờ thì phạt thế nào; ra bãi thì kiểm tra biển số và loại xe; dashboard quản lý.

Câu hỏi dự kiến cả nhóm phải trả lời được: vì sao dùng phân loại nhóm thời gian chứ không chỉ hồi quy phút? Lịch học đưa vào model ra sao? Nếu dự đoán sai thì phạt có công bằng không? Nếu OCR biển số sai thì xử lý thế nào (hướng phát triển)?